## Slide 1: Reflections on management
Revise planes detallados con su gerencia
Humphrey (2010)

## Slide 2: Introducción

## Slide 3
completo
revisado
aprobado
número
conocimiento

## Slide 4: La gerencia…
Al comienzo -> Cuando… y poco más
¿Por qué? -> Complejidad
Esto brinda un mensaje equivocado.

## Slide 5: Objetivo de la gerencia
Completo – YA – Sin costos
¿Por qué negocian?
RECONOCEN QUE LLEVA TIEMPO
¿Por qué empujan? CRONOGRAMA CORTO PUEDE LLEVAR A FINALIZAR ANTES
¿Cuál es el riesgo? SIN PLAN REALIZABLE TOMARÁ MÁS TIEMPO

## Slide 6: Solución
PLAN DETALLADO
REVISIÓN cuidadosa

## Slide 7: ¿cómo?
NEGOCIARÁN
01
CASO CONVINCENTE
02
NECESIDAD: SABER COMO HACERLO Y DEFENDERLO
03

## Slide 8: Herramientas
PSP: Para hacer el plan y defenderlo.
Su primer paso es PLANIFICAR.
Motivos:
1- Sin buenos planes no puedes administrar.
2-Planificar es una habilidad que podés aprender y mejorar con práctica.
3-Habilidades de buena planificación te ayudarán a hacer un mejor trabajo de software.
TSP (sobre equipos) muestra cómo prepararse y manejar las negociaciones del plan con la gerencia.

## Slide 9
Pocas organizaciones tienen un proceso de planificación que asegure que sus planes estén completos, cuidadosamente revisados y debidamente aprobados, pero eso es lo que ellas necesitan para gestionar sus proyectos.
Para ello es necesario:
Desde la gerencia: Más claridad en las expectativas.
Planificación detallada.
Revisión cuidadosa.
Negociación responsable.
Preparación para planificar y negociar.